แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์	๑.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มั่งคงถาวร
			๒.เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
แผนงาน  เคหะและชุมชน  ๑ เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มั่นคงถาวร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑





	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านนายเฉลิม – บ้านนางระพีพรรณ หมู่ที่ ๑๑



	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านนายเฉลิม – บ้านนางระพีพรรณ หมู่ที่ ๑๑ ต.บางขัน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ความหนา๐.๐๓ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย
	๑,๙๕๑,๐๐๐








	ม.๑๑
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	๒
	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Asphaltic -Concrete) สายบ้านนายล้อม – ช่องเหรียง หมู่ที่ ๓
	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) สายบ้านนายล้อม – ช่องเหรียง ม.๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  ม. ความหนา ๐.๐๓  ม.ระยะทาง  ๘๐๐  ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  ๔,๐๐๐ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด พร้อมป้ายประชา -สัมพันธ์โครงการ  จำนวน ๑ ป้าย
	๑,๘๙๕,๐๐๐






	ม.๓
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน  เคหะและชุมชน     ๑.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มั่งคงถาวร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๓





	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Asphaltic - Concrete) สายยุทธศาสตร์(ช่วงสามแยกบ้านนายยงยุทธ – ศพด.บ้านควนตอ) หมู่ที่ ๔,๗



	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายยุทธศาสตร์(ช่วงสามแยกบ้านนายยงยุทธ – ศพด.บ้านควนตอ) หมู่ที่ ๔,๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  ม. ความหนา ๐.๐๓  ม.ระยะทาง ๗๘๐  ม.หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  ๓,๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางขัน กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน ๑ ป้าย
	๑,๙๘๙,๐๐๐
	หมู่ที่ ๔,๗
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	ก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนรู้ ศพด.บ้านไร่ยาว (แบบ ศพด.๑)หมู่ที่ ๖
	ก่อสร้างอาคารเรียนรู้ ศพด.บ้านไร่ยาว (แบบ ศพด.๑ หมู่ที่ ๖ โดยทำการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ ศพด.บ้านไร่ยาว (แบบ ศพด.๑ ฐานรากแบบไม่ตอกเสาเข็ม) ขนาดความกว้าง ๑๒.๐๐ ม.ความยาว ๑๘.๐๐ม.รายละเอียดตามแบบแปลน สถ.ศพด.๑กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
	๑,๘๕๖,๐๐๐
	หมู่ที่ ๖
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน  เคหะและชุมชน          ๑.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มั่งคงถาวร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๕





	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านพรุหว้า หมู่ที่ ๑๗
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านพรุหว้า หมูที่ ๑๗ ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีฯ ขนาดความกว้าง ๗.๐๐เมตร ความยาว ๑๔เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน ๑ ป้าย
	๘๑๙,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑๗
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Asphaltic - Concrete) สายสี่แยกปากแพรก – ช่องสำทำ(ช่วงสี่แยกปากแพรก – สี่แยกคอกช้าง)หมู่ที่ ๑,๕,๑๐,๑๒



	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายสี่แยกปากแพรก – ช่องสำทำ (ช่วงสี่แยกปากแพรก – สี่แยกคอกช้าง )หมู่ที่ ๑,๕,๑๐,๑๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  ม. ความหนา ๐.๐๓  ม.ระยะทาง ๘๙๕  ม.หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  ๔,๔๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางขัน กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน ๑ ป้าย
	๑,๗๕๕,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑,๕,๑๐,๑๒
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน  เคหะและชุมชน          ๑.เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มั่งคงถาวร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๗





	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Asphaltic - Concrete) สายบ้านวังทอง – บ้านผู้ใหญ่สังวรณ์ หมู่ที่ ๑๓



	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concreteสายบ้านวังทอง- บ้านผู้ใหญ่สังวรณ์ หมู่ที่ ๑๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐  ม. ความหนา ๐.๐๓  ม.ระยะทาง ๘๐๐  ม.หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  ๔,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.บางขัน กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน ๑ ป้าย
	๑,๙๐๗,๐๐๐
	หมู่ที่ ๑๓
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์		๑.  เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
๒.  เพื่อส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. เพื่อส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๔.  เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ควบคุมโรคและป้องกันโรคต่างๆในชุมชน
๕. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
๖. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๗. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน  การศึกษา ๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป   
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑


	สนับสนุนอาหารกลางวัน


	สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
· ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำ.นวน ๕ แห่ง
· โรงเรียนที่สังกัด  สพฐ. จำนวน ๗ แห่ง
	
๑,๒๘๘,๗๐๐
๕,๕๐๔,๐๐๐

	ต.บางขัน


	กองกางศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่
- โรงเรียนที่สังกัด สพฐ.  จำนวน  ๗  แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๕  แห่ง
	
๓,๑๔๐,๖๕๑


	ต.บางขัน
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	พัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก
ค่าจัดการเรียนการสอน
	๔๓๕,๒๐๐
	ศพด.ในเขตพื้นที่
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน  การศึกษา ๑.เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔

	โครงการวันเด็ก

	· กิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็ก การเล่นเกมส์และการแสดงความสามารถของเด็กตามความถนัด
	๖๐,๐๐๐
	 ต.บางขัน

	กองการ
ศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	โครงการเปิดหู เปิดตา เรียนรู้สู่โลกกว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับเด็กปฐมวัย
	๑๐๐,๐๐๐
	ในเขตนครศรีฯ
	กองการ
ศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	โครงการจัดงานวันวิชาการ ศพด.
	จัดกิจกรรมวันวิชาการ
	๕๐,๐๐๐
	อบต.บางขัน
	กองการ
ศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒. เพื่อส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑


	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

	กิจกรรมการประกวดกระทง
	๓๐,๐๐๐
	อ.บางขัน


	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะเพื่อเสริมสร้างพลังคนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างพลังคนตามหลักเศรษฐกิจ
	๓๐,๐๐๐
	อบต.บางขัน
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	อุดหนุนโครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลวันมาฆบูชาสมโภชน์พระพุทธลีลา แห่ผ้าห่มพระพุทธลีลา
	อุดหนุนอำเภอบางขัน
	๕๕,๐๐๐
	อำเภอบางขัน
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	โครงการจัดงานวันกตัญญูรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
	จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
	๖๕,๐๐๐
	วัดต้นไทร ม.๑
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ
	อุดหนุนอำเภอบางขัน
	๓๐,๐๐๐
	อ.บางขัน
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	โครงการจัดงานวันอารีรายอและฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา
	ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา
	๓๐,๐๐๐
	มัสยิดช่องเขางาม ม.๑๕
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓. เพื่อส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑


	โครงการแข่งขันกีฬาสี ศพด.สานสัมพันธ์ชุมชน
	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาจำนวน ๕ ศูนย์ 
	๑๗๐,๐๐๐
	สนามกีฬา  ร.บ้านปากแพรก


	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน สาธารณสุข  ๔.เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ควบคุมโรคและป้องกันโรคต่างๆในชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑


	ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคในเขตตำบลบางขัน
	สำรวจสภาพแหล่งน้ำดิบภายในชุมชนตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ประชาชนทราบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้อยู่ในเขตมาตรฐาน 
	๕๐,๐๐๐
	ต.บางขัน


	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน
	ให้ความรู้ผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพรุ่นใหม่
	๒๕,๐๐๐
	อบต.
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ
	ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
	๕,๐๐๐
	อบต
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	โครงการศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
	ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
	๓๐,๐๐๐
	อบต
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	โครงการอบรมการป้องกันและรักษาโรคเบื้องต้น
	อบรมการรักษาโรคเบื้องต้น
	๑๐,๐๐๐
	อบต
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	โครงการทบทวนความรู้ให้กับผู้ดูแลสุขภาพ
	ทบทวนความรู้แกนนำสุขภาพ
	๕,๐๐๐
	อบต
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรคให้กับประชาชน
	ให้ความรู้เรื่องโรคภัยต่างๆให้ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้ความรู้เรื่องโภชนาการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
การดูแลรักษาเบื้องต้น
	๑๐,๐๐๐
	อบต
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน สาธารณสุข  ๕.เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ควบคุมโรคและป้องกันโรคต่างๆในชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๘
	จัดการน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
	ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
	๘๐,๐๐๐
	ทั้งตำบล
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๙
	รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก
	สนับสนุนวัสดุในการป้องกันโรคเช่น สเปย์ ทรายอะเบท ประชาสัมพันธ์
	๕๐,๐๐๐
	อบต.
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๐
	รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	ออกหน่วยบริการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมปริมาณสัตว์ในชุมชน ประชาสัมพันธ์
	๑๐,๐๐๐๐
	อบต
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๑
	รณรงค์และป้องกันโรคเท้าเปื่อย
	ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเท้าเปื่อยการเผยแพร่สื่อเอกสารต่างๆ
	๕,๐๐๐
	โรงเรียน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๒
	การบริการสาธารณสุขดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน
	จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพของประชาชนในชุมชน
	๑๐,๐๐๐
	อบต.
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน สาธารณสุข  ๕.เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย ควบคุมโรคและป้องกันโรคต่างๆในชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๓
	รณรงค์และป้องกันโรคเอดส์
	ให้ความรู้ในการป้องกันโรค การแจกถุงยางอนามัย การป้องกันผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกัน

	๑๐,๐๐๐
	โรงเรียน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการต้นกล้าบัญชีสู่วิถีเศรษกิจพอเพียง
	ให้เด็กและเยาวชนรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินตระหนักถึงการออม ใช้เงินอย่างถูกวิธี
	๙,๐๐๐
	ต.บางขัน

	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง
	อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
	๗๘,๙๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	โครงการแนะนำส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์
	อบรมให้ความรู้หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
	๒๕,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	ส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ
	๑๐,๖๗๖,๔๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	ส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้พิการ
	๒,๕๙๒,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	ส่งเสริมการจัดสวัสดิการผู้ป่วยเอดส์
	๑๒๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม
	๑๙๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๘
	โครงการปลูกความดี
	ปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
	๙,๐๐๐
	ต.บางขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๙
	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว
	อบรมความรู้แก่เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าความสำคัญของสถาบันครอบครัว
	๑๐,๕๐๐
	ต.บางขัน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๐
	โครงการถนนสีขาว
	อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร การขับขี่ปลอดภัย
	๑๗,๐๐๐
	ต.บางขัน

	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๑
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย
	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย
	๒๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๒
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรง
	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโพรง
	๒๖,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๓
	โครงการบางขันห่วงใย ผู้สูงวัยมีสุข
	อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ มีความรู้ มีทักษะ สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง
	๒๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์ แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๕
	โครงการแนะนำส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ
	ฝึกอบรมให้ความรู้ แนะนำ อาชีพเสริมแก่ผู้สูงอายุ
	๑๗,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๖
	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคนพิการและให้ความรู้แก่ผู้ดูแลคนพิการ
	อบรมให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้มีความรู้ ทักษะ ในการดูแลสุขภาพของคนพิการ
	๑๗,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๗
	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี
	ฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะ การพัฒนาความเป็นผู้นำเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี
	๑๓,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๘
	โครงการแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร
	ให้ความรู้แก่สตรีพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรให้ฉลาด สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับวัย
	๒๕,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๙
	โครงการครองคู่ดี ชีวีมีสุข
	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คู่สามีภรรยาให้มีความรู้ รู้จักการใช้ชีวิตคู่ให้มั่นคงและยืนยาว
	๒๔,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒๐
	โครงการสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ
	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สตรีให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ
	๑๖,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๗. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการเยาวชนต้นแบบตำบลบางขัน(ป้องกันยาเสพติด)
	ค่ายเยาวชนต้นแบบ
	๑๐๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด
	รู้พิษภัยยาเสพติด
	๕๐,๐๐๐
	-
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   ๘.เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในตำบลบางขัน


	๑๐,๐๐๐



	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒





	โครงการป้องกันภัยทางถนน
	๑.จัดตั้งศูนย์ฯ
๒.จัดหาและเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
๓.ฝึกอบรม/เผยแพร่ทางสื่อต่างๆเช่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๔.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ
	๔๐,๐๐๐





	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
	๑.จัดตั้งศูนย์ฯ
๒.จัดหาและเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
๓.ฝึกอบรม/เผยแพร่ทางสื่อต่างๆเช่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๔.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ
	๒๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  ๘. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๔
	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการป้องกันภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๖๑
	๑.จัดตั้งศูนย์ฯ
๒.จัดหาและแตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
๓.ฝึกอบรม/เผยแพร่ทางสื่อต่างๆเช่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๔.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ

	๒๐,๐๐๐



	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม


	๑.จัดตั้งศูนย์ฯ
๒.จัดหาและเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
๓.ฝึกอบรม/เผยแพร่ทางสื่อต่างๆเช่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๔.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ

	๗๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  ๘. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๖
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย
	๑.จัดตั้งศูนย์ฯ
๒.จัดหาและแตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
๓.ฝึกอบรม/เผยแพร่ทางสื่อต่างๆเช่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๔.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ

	๗๐,๐๐๐



	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
	๑.จัดตั้งศูนย์ฯ
๒.จัดหาและแตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
๓.ฝึกอบรม/เผยแพร่ทางสื่อต่างๆเช่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๔.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ

	๗๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  ๘. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๘
	โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย

	ฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย
	๘๐,๐๐๐



	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๙
	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	การซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	๔๕,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๐

	โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน


	๑๐๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๑
	โครงการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
	ดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า
	๕๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
	วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์		๑. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร
					๒. จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ
					๓. จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
แผนงาน การเกษตร    ๑. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร


	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	วัสดุการเกษตร
	จัดซื้อวัสดุการเกษตร
	๑๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน การเกษตร     ๓. จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
	๑๐๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อ่างเก็บน้ำพรุเตย ม.๒
	อบรมให้ความรู้หลักการท่องเที่ยวโดยชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ
	๒๙,๔๐๐
	ม.๒
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์และวิถีพอเพียง
	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการท่องเที่ยวโดยชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชุมหมู่ที่ ๑๕
	๔๑,๒๐๐
	ม.๑๕
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	โครงการท่องเที่ยวลดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม
	อบรมให้ความรู้หลักการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริเวณเขาล้าน ม.๑๗
	๒๙,๔๐๐
	ม.๑๗
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์	๑. จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
				๒. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน การเกษตร    ๑.  จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	ตรวจสอบวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
	สำรวจสภาพแหล่งน้ำในชุมชน
จัดทำแผนปฏิบัติการในการกำจัดวัชพืช
	๕,๐๐๐
	ทั้งตำบล
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	สำรวจ ตรวจสอบและป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน
	สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน
ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในชุมชน
จัดทำรายงานประกาศผลคุณภาพน้ำ
	๓๕,๐๐๐
	ทั้งตำบล
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์แหล่งน้ำ
	ให้ความรู้ความสำคัญของแหล่งน้ำในสถานศึกษา
	๕,๐๐๐
	โรงเรียน
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	รณรงค์รักษาแหล่งน้ำในชุมชน
	ฝึกอบรมให้ความรู้กับสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
	๑๐,๐๐๐
	อบต.
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	ฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือนในชุมชน
	ส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนติดตั้งบ่อดักไขมันในครัวเรือน
	๑๐,๐๐๐
	ทั้งตำบล
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	ก้อนจุลินทรีย์ ผู้ช่วยลดน้ำเสีย
	ให้ความรู้ในสถานศึกษา ในการจัดทำ em ball บำบัดน้ำเสีย
	๑๐,๐๐๐
	โรงเรียน
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน การเกษตร    ๑.  จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๗
	ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักการ3Rs
	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยในสถานศึกษา
	๑๐,๐๐๐
	โรงเรียน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๘
	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
	ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ
	๕,๐๐๐
	อบต.
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๙
	การลดใช้กล่องโฟม
	ประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิก กล่องโฟม
	๑๐,๐๐๐
	ทั้งตำบล
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๐
	การลดใช้ถุงพลาสติก
	ประชาสัมพันธ์การลด ละเลิกถุงพลาสติก
	๑๐,๐๐๐
	ทั้งตำบล
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๑
	ขยะสร้างค่า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
	ให้ความรู้ในการนำขยะมาใช้ประโยชน์ประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ
	๑๐,๐๐๐
	โรงเรียน
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๒
	ธนาคารขยะ
	จัดตั้งธนาคารขยะในสถานศึกษา
	๒๐,๐๐๐
	โรงเรียน
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๓
	BIG Cleaning Day 
	พัฒนาชุมชน สถานที่สำคัญ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑๘ หมู่บ้าน
	๙๐,๐๐๐
	ทั้งตำบล
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๔
	การจัดการขยะอันตรายชุมชน
	จัดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายทุกหมู่บ้านนำส่งขยะอันตรายตามMOU กับ อบจ.นศ.
	๑๐๐,๐๐๐
	ทั้งตำบล
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
					
แผนงาน การเกษตร    ๒.  การอนุรักษ์ ฟืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ให้ความรู้ความสำคัญของธรรมชาติแก่ประชาชน
	๑๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	เครือข่ายเยาวชนอาสารักษาสิ่งแวดล้อม
	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อเป็นแกนนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	๑๐,๐๐๐
	ตำบลบางขัน
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชนอาสารักษาสิ่งแวดล้อม
	การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์
	๕๐,๐๐๐
	ทะเลน้อย
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	ให้ความรู้นักเรียนในสถานศึกษา
	๑๐,๐๐๐
	โรงเรียน
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชนอาสารักษาสิ่งแวดล้อม
	การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์
	๕๐,๐๐๐
	บ้านวังหอน
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๖
	รักษาโลกเราให้ยั่งยืน
	ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
	๕,๐๐๐
	อ่างปากแพรก
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗
	จักรยานสร้างสุขภาพลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
	ประชาสัมพันธ์ให้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันลดปัญหามลพิษ
	๕,๐๐๐
	ทั้งตำบล
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
					
แผนงาน การเกษตร    ๒.  การอนุรักษ์ ฟืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๘
	สร้างฝายชะลอน้ำหมู่ที่ ๙
	สร้างฝายน้ำล้นในบริเวณต้นน้ำบำรุงรักษาคุณภาพน้ำ
	๔๐,๐๐๐
	ม.๙
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๙
	สร้างฝายชะลอน้ำหมู่ที่ ๑๒
	สร้างฝายน้ำล้นในบริเวณต้นน้ำบำรุงรักษาคุณภาพน้ำ
	๔๐,๐๐๐
	ม๑๒
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๐
	ยิงเมล็ดพันธ์พืช ปลูกป่า
	การปลูกต้นไม้โดยวิธีการยิงเมล็ดพันธ์ไปสู่ป่า
	๑๐,๐๐๐
	บ้านพรุเตย
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กร
	วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์		๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
					๒. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
					๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
					๔. เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุข
					
แผนงาน บริหารทั่วไป    ๑  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
	ออกพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายต่างๆ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
	๔๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
	ออกพื้นที่สำรวจ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
	๕๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
			
แผนงาน บริหารทั่วไป     ๒. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	วัสดุสำนักงาน
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอฯ
	๓๐๐,๐๐๐
	อบต.
บางขัน
	สป.กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
	· ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อพาทิชั่น 
	๔๕,๐๐๐

	อบต.
บางขัน
	สป.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	· ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
	๒๕๐,๐๐๐
	อบต.
บางขัน
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	· เพื่อจ่ายเป็นวัสดุยานพาหนะ
	๑๕๕,๐๐๐
	อบต.
บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๕
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	· จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ เครื่อง
· 
	๕๔,๐๐๐
	อบต.
บางขัน
	สป.กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
			
แผนงาน บริหารทั่วไป     ๒. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๖
	 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง


	ค่าพาหนะและการขนส่ง
	๑๕๕,๐๐๐
	อบต.
บางขัน
	สป.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๗
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	จัดซื้อวัสดุโฆษณา
	๑๓๐,๐๐๐
	อบต.
บางขัน
	สป.กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๘
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด led ขาวดำ
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด led ขาวดำ
	๗,๗๐๐
	อบต.
บางขัน
	ส่วนการคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๙
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	๔๕๐,๐๐๐
	-
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน บริหารทั่วไป    ๒. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๐
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกความทรงจำแบบพกพา และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด เป็นต้น
	๒๓๐,๐๐๐
	อบต.
บางขัน
	สป.กองคัง,กองช่าง,กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๑
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาเช็ดกระจก ฯ เป็นต้น


	๑๐,๐๐๐
	อบต.
บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๒
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ
	๒๕๐,๐๐๐
	อบต.
บางขัน
	สป.กองช่าง กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๓
	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	จัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	๑๐๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๔
	จัดทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	จัดทำสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
	๑๐๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
แผนงาน บริหารทั่วไป    ๒. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนิน
การ
	พ.ศ.๒๕๖๐
	พ.ศ.๒๕๖๑

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑๕
	โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะฯ
	เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
	๒๕,๐๐๐
	อบต.
บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๖
	โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
	เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

	๒๐๐,๐๐๐
	อบต.
บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๗
	วันปิยมหาราช
	จัดทำพวงมาลา
	๒,๐๐๐
	อบต.
บางขัน
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๘
	วันพ่อแห่งชาติ
	จัดนิทรรศการ
	๕๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๑๙
	โครงการวันท้องถิ่นไทย
	กิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้
	๒๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒๐
	วันแม่แห่งชาติ
	จัดนิทรรศการ
	๕๐,๐๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒๑
	รายจ่ายในการจัดกิจกรรมจัดงานจัดนิทรรศการวันสำคัญ
	งานราชพิธี
	๕๓,๐๐๐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
										
แผนงาน บริหารทั่วไป    ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	๑
	โครงการฝึกอบรมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
	จัดฝึกอบรม
	๒๕,๐๐๐
	อบต.
บางขัน
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๒
	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
	ฝึกอบรม,กิจกรรมนันทนาการ
	๓๐,๐๐๐
	อบต.
บางขัน
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๓
	โครงการเสริมความรัก ความผูกพันธ์ในองค์กร
	ฝึกอบรม-ปฏิบัติธรรม
	๒๐๐,๐๐๐
	อบต.
บางขัน
	สป
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	๔
	โครงการพัฒนาตน
	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกและพนักงาน
	๕๐๐,๐๐๐
	อบต.
สุราษฏ์
	สป.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
	
								
แผนงาน บริหารทั่วไป    ๔. เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุข


	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	สถานที่
ดำเนิน
การ
	หน่วย
ดำเนินการ
	พ.ศ.๒๕๕๙
	พ.ศ.๒๕๖๐

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย/เลือกตั้ง
	เพื่อจ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๙๐๐,๐๐๐
	ต.บางขัน
	สป.
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