
แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

[image: ปกรายงานสวยๆ แจกฟร� - vrogue.co]เพิ่มเติม   
ครั้งที่ 1/2568

[image: ]












ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช





[image: ปกรายงานสวยๆ แจกฟร� - vrogue.co]




	










ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช













คำนำ
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ส่วนที่ 1 
บทนำ



1.1  บทนำ
หลักการทั่วไป
               แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน
              แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
              แผนการดำเนินงาน นำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม             การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย
              การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ดำเนินการระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  หนังสือกระทรวงมหาดไทย           ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7344 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566   
 	ความหมายความสำคัญ
                1. “แผนการดำเนินงาน” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
2. “แผนการดำเนินงาน” เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ	
3. “แผนการดำเนินงาน” ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมและแผนการดำเนินการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน
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                4. “การจัดทำแผนการดำเนินงาน” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการยกร่างแผนการดำเนินงานประจำปี และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี
                 โดยในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างจัดทำแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้
                5.  “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ
                6. “แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “แผนการดำเนินงานประจำปี”
หรือ “แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ” เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น               เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน
                7. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               8. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด/กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
 	การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
           1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น 
           3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น            	4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้
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1.3 3.การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม
	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ ที่มท 810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ดังนี้
3.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7344  ลงวันที่ 11 สิงหาคม  2566  เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้กำหนดให้  “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
		3.2  การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นหน้าที่ของ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์วัสดุงานต่างๆ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย
3.3  การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก /กอง/ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว
3.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ แจ้งส่วนต่างๆ และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม
อบต.บางขัน

สำนัก/กองต่าง ๆที่รับผิดชอบ  จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  
        ของสำนัก/กอง

โครงการฯ จัดทำร่างแผนฯ 

หน่วยงานอื่น

ส่งให้สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบรวบรวมจัดทำเป็นร่างแผนการดำเนินงาน

เกี่ยวกับการจัดทำแผน


   นำเสนอร่างแผน ฯ             ให้ผู้บริหารท้องถิ่น


สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดทำแผน

ประกาศใช้
แผนการดำเนินงาน


ผู้บริหาร  อบต.  บางขัน
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
                ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
                1. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
                2. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง
                3. ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่
                4. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น
                5. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่
                6. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้  ตามแผนการบริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ
8.  ใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ, ตรวจสอบและติดตามประเมินผลในการบริหาร

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ
แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


  	






5
หลักการและเหตุผล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 66 มาตรา 67 และ มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม               (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562   มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าทีต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 เป็นต้น

			แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

		นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2568 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป




















ภาคผนวก
 
























ส่วนที่  2
 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
































2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น
และงบประมาณ
แบบ ผด.01
































ส่วนที่  3
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่
	


ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบ ผด. 01
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ. 256๘  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	แผนงาน
	โครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ/บาท
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยงานดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มั่นคงถาวร สาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



แผนงานเคหะและชุมชน
	๙




-
	



-
	    4,968,000


-
	



-
	  กองช่าง






	รวม
	1
	1
	๙
	
	    4,968,000
	
	๑ กอง

	ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
	2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป         
	แผนงานการศึกษา

แผนงานศาสนา 
	-
	-


	-

	    -

	-


	
	
	วัฒนธรรมและนันทนาการ

	-
		      -



	- 
	-
	-


	
	
	แผนงานสาธารณสุข

	-
	        -
	-
	-
	-

	
	
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	-
	         -
	-
	-
	-

	
	
	แผนงานรักษาความสงบภายใน
	-
	         -
	-
	-
	-

	
รวม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	[bookmark: _Hlk144213642]ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

	[bookmark: _Hlk144213744]แผนงานการเกษตร
		       
                            
	        -
	-
	   -

	  -
	     -


	รวม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	[bookmark: _Hlk144214820]ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
	  
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	แผนงานการเกษตร


	-
	-

	-

	-

	-

	รวม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์
		
			
			
	กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	แผนงานงบกลาง
	-
	-
	            -
	-
	      -

	
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
	แผนงานบริหารงานทั่วไป
	-
	-
	-
	-
	       -

	รวม
	-
	-
	        -
	-
	-
	       -
	       -

	รวมทั้งสิ้น
	๑
	๙
	9
	
	4,968,000
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2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม
และงบประมาณ
แบบ ผด.02






























2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด. 02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568  เพิ่มเติม ครั้งที่1/2568
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
		3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มั่งคงถาวร สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล
  		(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	
ที่
	
โครงการ
	
รายละเอียดของกิจกรรม                ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนิน
การ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	         พ.ศ. 2567
	 พ.ศ. 2568
	ดำเนิน การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกปากแพรก - สี่แยกควนประหน้าเขา หมู่ที่ 2,8,14 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๖ ลำดับที่ 1
	   496,000.- 
	อบต. บางขัน
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.2568
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ที่
	
โครงการ
	
รายละเอียดของกิจกรรม                ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	         พ.ศ. 2567
	 พ.ศ. 2568
	ดำเนิน การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกโรงเรียนโสตฯ - สี่แยกคอกช้าง หมู่ที่ 1,5,12 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีฯ 
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  หน้า 60 ลำดับที่ 5
	496,000.-  
	 อบต. บางขัน
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.2568

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยาง – อ่าวหลุมปอ หมู่ที่ 8 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรมราช 
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 190 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘     หน้า ๑๐ ลำดับที่ 3
	492,000.- 
	อบต. บางขัน
	กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.2568
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ที่
	
โครงการ
	
รายละเอียดของกิจกรรม                ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	         พ.ศ. 2567
	 พ.ศ. 2568
	ดำเนิน การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกทับยาง - โรงงาน 2 (ช่วงบนควน) หมู่ที่ 10 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีฯ 
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 775 ตาราง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เปลี่ยนแปลง   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า 12 ลำดับที่ 4
	496,000.-  
	 อบต. บางขัน
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย2568

	5
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุหว้า - ควนเคี่ยม หมู่ที่ 17 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีฯ 
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 775 ตารางเมตร เป็นเงิน  496,000.- บาท(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  หน้า 87 ลำดับที่ 160
	496,000 
	อบต. บางขัน
	กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย2568
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	[bookmark: _Hlk192765621]
ที่
	
โครงการ
	
รายละเอียดของกิจกรรม                ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	         พ.ศ. 2567
	 พ.ศ. 2568
	ดำเนิน การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	6
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าสุเหร่า – ต้นเรียง หมู่ที่ 12 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีฯ 
	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 475 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  หน้า 79 ลำดับที่ 112
	1,319,000.- 
	 อบต. บางขัน
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย2568

	7
	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ศพด.บ้านปากแพรก หมู่ที่ 1 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีฯ 
	ก่อสร้างหอถังประปาทรงฟุตบอล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองน้ำประปาตามแบบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากแพรก (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า 8 ลำดับที่ 2
	407,000.- 
	อบต. บางขัน
	กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย2568



11



	[bookmark: _Hlk192765827]
ที่
	
โครงการ
	
รายละเอียดของกิจกรรม                ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	
งบประมาณ
(บาท)
	
สถานที่
ดำเนินการ
	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	         พ.ศ. 2567
	 พ.ศ. 2568
	ดำเนิน การแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	8
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทับกลาง (บ้านนายนิกร) หมู่ที่ 16 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีฯ 
	ก่อสร้างหอถังประปาทรงฟุตบอล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองน้ำประปาตามแบบกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) ณ บ้านทับกลาง (บ้านนายนิกร) (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า 14 ลำดับที่ 5
	416,000.- 
	 อบต. บางขัน
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.2568

	9
	โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าสาธารณะตำบลบางขัน อำเภอ
บางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
	ทำการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโคมไฟกิ่งเดียว ขนาดเสาสูง 9.00 เมตร จำนวน 8 จุด บริเวณสี่แยกปากแพรก หมู่ที่ 1 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  หน้า 63 ลำดับที่ 1๘
	 350,000.- 
	อบต. บางขัน
	กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.2568

	รวม
	   ๙ โครงการ
	                 -
	4,968,000.-
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ส่วนที่ 3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
                     จำนวน ครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ ผด.02/1

แผนการดำเนินงานการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
ประเภทครุภัณฑ์
1.ประเภทครุภัณฑ์  
1.1  กลยุทธ์ พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(1) แผนงาน การศึกษา
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่ดำเนินการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	         พ.ศ. 2567
	 พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง  จำนวน ๑ ชุด
	รายละเอียด เครื่องเล่นสนามขนาด ๔.๓ *๕.๒ *๓ เมตร วัสดุโครงสร้างเสากัลป์วาไนซ์ O ๗.๖ เซนติเมตร พร้อมสถานีเหล็ก พ่นสี และชิ้นส่วนพลาสติกโพลีเอธิลนี ตามแบบรูปรายการของ อบต.บางขัน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  หน้า 92 ลำดับที่ ๘
	250,000
	อบต.บางขัน
	กองการศึกษาฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เม.ย.๒๕๖๘

	
	1 โครงการ
	          -
	250,000
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ส่วนที่ 3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
                     จำนวน ครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ ผด.02/1

แผนการดำเนินงานการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
ประเภทวัสดุ
1.ประเภทวัสดุ  
1.2  กลยุทธ์ พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(1) แผนงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
ที่ดำเนินการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	         พ.ศ. 2567
	 พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดและอุปกรณ์เพื่อนำไปตรวจปัสสาวะ
	320,925.46
	อบต.บางขัน
	กองการศึกษาฯ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.๒๕๖๘

	
	1 โครงการ
	        -
	320,925.46
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